

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

21 февраля 2019г. №5/2

О принятии к сведению информации об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2018 год

В соответствии с Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, заслушав и обсудив информацию об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2018 год, представленную заместителем главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Т.Н. Петровой,

Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы «Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2020 года» за 2018 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.

Глава поселения Г.К.Загорский

Приложение

к решению Совета депутатов

поселения Михайлово-Ярцевское

от 21 февраля 2019г. №5/2

**Информация**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве**

**на период 2015-2019гг. и на перспективу до 2020 года»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Мероприятия по повышению энергоэффективности | Источники финансирования | Необходимый объем финансирования 2018 г. (тыс. рублей) | | |
| План | Факт | Примечание |
|  | | | | | | |
|  | **Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское** | | | | | |
| 1 | пос.Шишкин Лес  дом №21,  пос.Секерино дом №2 | Замена входных и межтамбурных дверей в подъездах жилых домов | бюджет поселения | 241,7 | 183,7 | снижение в результате электронного аукциона |
| Замена светильников в подъездах жилых домов на энергосберегающие (светодиодные) | 121,9 | 92,6 | снижение в результате электронного аукциона |
| Установка датчиков движения и фотореле | 119,4 | 90,7 | снижение в результате электронного аукциона |
| 2 | пос.Шишкин Лес | Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) ГВС и ХВС в муниципальных квартирах МКД  (25 квартир, 64 ИПУ) | Бюджет поселения | 300,0 | 200,0 | снижение в результате электронного аукциона |
| 3 | пос.Секерино  дома №1А и №2, с.Михайловское  дом №17 | Разработка проектно-сметной документации на установку общедомовых узлов учета тепловой энергии в системах ЦО | Бюджет поселения | 96,0 | 96,0 |  |
| 4 | пос.Секерино  дома №1А и №2, с.Михайловское дом №17 | Монтаж ОДПУ тепловой энергии в системах ЦО | Бюджет поселения | 1 335,1 | 1 321,8 | снижение в результате электронного аукциона |
|  | **ИТОГО бюджет поселения** | | | **2 214,1** | **1 984,8** |  |
|  | **Привлеченные средства предприятий** | | | | | |
| 5 | пос.Шишкин Лес, пос.Секерино, пос.Дома отдыха "Плесково", с.Михайловское, пос.Армейский | Размещение информации об организациях, устанавливающих ИПУ на информационных стендах домов | средства предприятия | 10 | 10 |  |
| 6 |  | Пропаганда и популяризация энергосбережения среди населения на сайте администрации, управляющей компании |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО средства предприятий** | | | **10** | **10** |  |
|  | **ВСЕГО** | | | **2 224,1** | **1 994,8,7** |  |