

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

 **ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

15 февраля 2018г. №1/2

О принятии к сведению информации

об исполнении «Программы энергосбережения поселения Михайлово – Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2017 год

 В соответствием с Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, заслушав и обсудив информацию об исполнении «Программы энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2017 год, представленную начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства О.Н. Николаевым,

Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении «Программы энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2020 года» за 2017 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.

Глава поселения Г.К.Загорский

Приложение

к решению Совета депутатов

поселения Михайлово-Ярцевское

от 15 февраля 2018г. №1/2 «О принятии к сведению информации об исполнении «Программы энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на период 2015-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2017 год

**Информация**

**об исполнении муниципальной «Программы**

**энергосбережения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве**

**на период 2015-2019гг. и на перспективу до 2020 года»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местонахождение объекта  | Мероприятия по повышению энергоэффективности  | Источники финансирования | Необходимый объем финансирования 2017 г. (тыс. рублей) |
| План | Факт | Примечание |
|  |
|  | **Бюджет поселения Михайлово-Ярцевское** |
| 1 |  пос.Шишкин Лес дома №10 | Замена окон на пластиковые стеклопакеты в подъездах жилых домов |  | 215,12 | 181,62 | снижение в результате эл.аукциона |
| Замены входных и межтамбурных двере в подъездах жилых домов | бюджет поселения | 204,81 | 172,91 | снижение в результате эл.аукциона |
| Замена светильников в подъездах жилых домов на энергосберегающие (светодиодные) |  | 37,65 | 31,78 | снижение в результате эл.аукциона |
|   | **ИТОГО бюджет поселения** | **457,58** | **386,31**  |  |
|   | **Привлеченные средства предприятий** |
| 4 | пос.Шишкин Лес, пос.Секерино, пос.Дома отдыха "Плесково", с.Михайловское, пос.Армейский | Размещение информации об организациях, устанавливающих ИПУ на информационных стендах домов | средства предприятия | 10 | 10 |   |
|   |   | Пропаганда и популяризация энергосбережения среди населения на сайте администрации, управляющей компании |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО средства предприятий** | **10** | **10** |   |
|   | **ВСЕГО** | **467,587** | **396,31** |   |